Presupuesto final para la primer versión de **TeslaBit**

* 1. Coste por hora U$D 9,15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea a realizar** | **Horas** | **Precio final** |
| Creación y utilización de logotipos e iconos | 12 | 109,8 |
| Diseño del sitio web (incluye página principal y posicionamiento SEO en Google) | 6 | 54,9 |
| Sistema básico de usuarios, dónde tendrán que tener documentación válida para operar | 24 | 219,6 |
| * Página principal: dónde se cuenta qué es TeslaBit y el equipo. Al final de la página podemos agregar un formulario de contacto, para que les soliciten asesoría, mesas otc y hardware para minería. * Página de perfil: dónde los usuarios pueden editar datos y documentación personal. Cualquier cambio de la documentación requerirá aprobación de ustedes y (por el momento) se usará Email o WhatsApp cómo vía de comunicación. * Página de inicio de sesión: aquí la persona podrá iniciar sesión o crear su cuenta. * Página de instrucciones para transferencias bancarias * Página de compra: aquí habrá una calculadora de bitcoin/ars/usd (si venden alguna otra altcoin, podemos incluirla). Esta página es el paso anterior al checkout. * Zona de verificación/checkout: si el usuario no está registrado, se le pide el registro de su documentación y usuario | 60 | 549 |
| Panel de control (exclusivo del administrador). Esta página listará la documentación nueva de cada usuario para su aprobación. Si quieren, agregamos una opción para que se apruebe automáticamente todo en una primera instancia. Es algo útil hasta que precisen regular el flujo de usuarios de manera seria, ya sea por decisión propia o externa.  También podrás aprobar cobros/pagos y ver toda su información desde aquí. | 24 | 219,6 |
|  |  | **$1153** |